附件5

鹤山市农村生活污水治理攻坚行动任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 工作任务 | 时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进农村生活污水治理建设 | 优先开展国考断面水质达标控制单元、城乡结合部、中心村、黑臭水体集中区域、水源保护区、美丽乡村风貌示范带及饮用水水源保护区周边村庄的生活污水治理。 | 2022年底 | 市水利局 江门市生态环境局鹤山分局 市住房和城乡建设局 市农业农村局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 各镇（街） |
| 2 |  | 全面推进农村生活污水治理，2022年新增完成农村生活污水治理自然村55个，2023年新增完成农村生活污水治理自然村55个，2024年，新增完成农村生活污水治理自然村23个，2025年新增完成农村生活污水治理自然村10个。 | 2022年起 |  |
| 3 | 推动问题设施提升整改 | 对照全省摸排问题清单，结合村镇自查复核结果，形成问题设施提升整改、管网完善与修复清单。 | 2022年2月底前 | 市水利局、江门市生态环境局鹤山分局依职责分工开展 |
| 4 |  | 对照问题设施提升整改、管网完善与修复清单，完成问题污水处理设施提升整改，整改后处理排放污水稳定达标。 | 2022年12月底前 | 市水利局 江门市生态环境局鹤山分局 市农业农村局 各镇（街） |
| 5 | 推动农村生活污水处理设施长效运行 | 建立自行监测制度，生态环境部门每年抽取20%日处理能力20吨及以上的处理设施开展执法监测。 | 2021年起 | 江门市生态环境局鹤山分局 |
| 6 |  | 明确村庄污水治理设施产权归属及设施运维管理单位，合理确定污水管网和设施运维主体和模式。农村污水设施有明确的负责人员和运维资金来源。 | 2022年底前 | 市水利局 江门市生态环境局鹤山分局 市农业农村局 |
| 7 | 加强农村生活污水治理监管与考核 | 指导监督运维单位开展农村生活污水处理设施运营维护，抓好督导问题整改工作。 | / | 市水利局 江门市生态环境局鹤山分局 市农业农村局 各镇（街） |
| 8 |  | 进一步强化现场督导工作，将农村生活污水治理工作纳入乡村振兴战略实绩考核、河湖长制等考核内容。 | 2022年起 | 市农业农村局 江门市生态环境局鹤山分局 市水利局 |
| 9 | 加强资金保障 | 做好农村生活污水治理项目库储备工作，积极申报中央和省专项资金，充分发挥涉农资金统筹作用，用好相关金融政策，拓宽资金筹措渠道。 | 持续开展 | 市财政局 江门市生态环境局鹤山分局市水利局 市农业农村局 |
| 10 | 强化技术研发，探索数字化监管模式 | 2025年年底前，加快推行农村生活污水治理智能化运维数字化管理。 | 2025年12月底前 | 市水利局 江门市生态环境局鹤山分局 |